Приложение № 3

- к муниципальной программе

- Яманского сельского поселения

- «Формирование комфортной городской

- среды на территории Яманского сельского

- поселения Крутинского муниципального

- района Омской области»

- СТРУКТУРА

- муниципальной программы Яманского сельского поселения Крутинского  муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды на территории Яманского сельского поселения

Крутинского муниципального района Омской области»

(наименование муниципальной программы Яманского сельского поселения Крутинского  муниципального района Омской области)

|  |  | Наименование показателя | Срок реализации |  | Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия | Финансовое обеспечение |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (год) | по (год) |  | Источник | Объем (рублей) |  |  |  | Наименова-ние | Единица измерения | Значение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  | всего | в том числе по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства территорий Яманского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области |  |  | 2024 | 2026 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Задача муниципальной программы: Благоустройство общественных территорий Яманского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области |  |  | 2024 | 2026 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Основное мероприятие: Формирование современной городской среды | 2024 | 2026 | Администра ция Яманского сельского поселения Крутинского муниципально-го района Омской области | Всего, из них расходы за счет | 2 597 946,73 | 2 597 946,73 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 297 520,89 | 297 520,89 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Поступления целевого характера | 2 300 425,84 | 2 300 425,84 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1: Благоустройство общественных территорий населенных пунктов | 2024 | 2026 | Администрация Яманского сельского поселения Крутинского муниципально-го района Омской области | Всего, из них расходы за счет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля площади благоустро-енных обществен-ных территорий | проценты | 100 | 50 | 30 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Поступления целевого характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2: Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды |  | 2024 | 2026 | Администрация Яманского сельского поселения Крутинского муниципально-го района Омской области | Всего, из них расходы за счет | 2 597 946,73 | 2 597 946,73 | 0,00 | 0,00 | Реализация инициатив-ных проектов в сфере формирова-ния комфортной городской среды | единиц | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 297 520,89 | 297 520,89 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Поступления целевого характера | 2 300 425,84 | 2 300 425,84 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 2024 | 2026 | Х | Всего, из них расходы за счет | 2 597 946,73 | 2 597 946,73 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 297 520,89 | 297 520,89 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.Поступления целевого характера | 2 300 425,84 | 2 300 425,84 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |