ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Яманского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области»

за 2024 год

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Яманского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области» на 2024 год (далее – Программа) направлена на повышение уровня благоустройства территорий Яманского сельского поселения.

Одним из приоритетных направлений развития Яманского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области (далее – поселение)  является повышение уровня благоустройства территорий поселения, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, иных территорий)

Целью программы является благоустройство общественных территорий населенных пунктов Яманского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: повышение уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов Яманского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

- создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей поселения;

- увеличение степени заинтересованности граждан, организаций и юридических лиц в реализации и контроле за исполнением мероприятий по благоустройству территорий.

Мероприятие «Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий» в 2024 году не финансировалось.

На реализацию мероприятия «Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды» направлено 2 587 946,73 рублей, фактически израсходовано 2 587 946,73 рублей, в том числе средств областного бюджета 2 300 425,84 рублей, местного бюджета 287 520,89 рублей. На эти средства обустроены места захоронения в с. Яман Крутинского муниципального района Омской области.

В результате реализации Программы в 2024 году в бюджет Яманского сельского поселения привлечено средств областного бюджета в сумме 2 300 425,84 рублей.

Значения целевых индикаторов, характеризующих выполнение задач Программы, приведены в отчете о реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы проведена Администрацией Яманского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Яманского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области от 15.08.2013 года № 68 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Яманского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации».

По итогам оценки эффективность реализации Программы (мероприятий Программы) за 2024 год составила 100 % – выполнение Программы эффективно.